**例会记录**

第一次：

时间：3月30号

地点：宿舍北617

主要内容：

分析了本次实验的主要任务，并进行了简单的分工。明确了下一周的主要目的是基本读懂源代码。

第二次：

时间：4月5号

地点：宿舍北617

主要内容：

交流了本周的收获，由组长迟禄带领组员熟悉了一遍shell的基本操作，讲解了flex与bison最基本的使用。取消了之前“用C语言实现一些常用指令如cat、ls等指令”的计划，将主要的工作重心转移到对进程、信号的学习。在例会结束后，组长重新分配了任务。

第三次：

时间：4月14号

地点：宿舍北617

主要内容：

对目前的成果进行了展示，现场测试指令，发现了一些源码bug，如：ctrl+Z，fg，bg等，并集体分析原因、逐一排查，最终锁定bug。明确了接下来的任务就是完善代码，debug。

**分工**

13061084迟禄（组长）：

主要负责提高要求，撰写实验报告。

13061070衣德良：

协助组长撰写实验报告，对实验进行总结。同时写了进程通信的C程序，为管道指令的实现做铺垫。

13061089陈世涉猎：

解读源代码，在usr-sh下运行各种指令，寻找bug，与组长一起分析问题并排查原因。

13061077姬站华：

学习文件指针方面的知识，协助组长做有关重定向方面的任务。